BR: BN-8-2014/V

Bjelovar 19.08.2014

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-8-2014/V nadzor nad izgradnjom javne odvodnje u gradu Bjelovaru u naselju Vidikovac, dio faze IV, te dio faze V i VI, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://vodneusluge-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom  javne odvodnje u gradu Bjelovaru : Vidikovac, dio faze IV, te dio faze V i VI

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 80.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Usluge koje su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se obavljati sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN br. 153/13);

- Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08 i 49/11);

- Statutom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN br. 147/05);

- projektnom dokumentacijom i posebnim zahtjevima javnog narucitelja za pojedine izvanredne radove;

- pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka bagatelne nabave i Zakona o javnoj nabavi temeljem kojeg su sklopljeni ugovori o javnim radovima

Poslove stručnog nadzora u ime naručitelja obavlja nadzorni inženjer-fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva “ovlašteni inženjer”, ako za to ispunjava uvjete prema posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju toga zakona.

Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik gospodarskog subjekta koji izvodi radove nad kojima treba provoditi nadzor.

Ako se na određenom dijelu izvodi više vrsta radova ili radovi većega opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. U tom slučaju  naručitelj ili osoba koju on odredi obvezna je imenovati glavnog nadzornog inženjera

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost kompletnog stručnog nadzora i obvezan je o tome sastaviti završno izvješće.

Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

Tijekom pružanja usluga koje su predmet ovog postupka javne nabave nadzorni inženjer je obvezan:

- nalaziti se na gradilištu za vrijeme izvođenja radova;

- nadzirati radove tako da budu u skladu s projektnom dokumentacijom, odnosno građevinskom dozvolom (ako postoji), Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) i posebnim propisima.

- utvrditi da li svi sudionici u radovima imaju suglasnosti propisane posebnim zakonima;

- pravovremeno obavljati pregled dospjelih materijala i izvedenih radova, te od izvoditelja tržiti promptno obavljanje potrebnih tekućih ispitivanja;

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu

provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih

zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli

projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda

- svakodnevno s izvoditeljima raspravljati o problemima vezanim za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznati predstavnika  naručitelja

- bez odlaganja upoznati  naručitelja sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom izvođenja radova kao i o poduzetim mjerama

- svakodnevno potpisivati građevinski dnevnik, a građevinsku knjigu u rokovima koji omogućavaju izradu  obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova;

- kontrolirati i potpisivati privremene i okončanu situaciju,

- sudjelovati kod primopredaje izvedenih radova zajedno s  naručiteljem;

- sastaviti završno izvješće.

Tehničke specifikacije, količina  i troškovnik

Izvode se: Tehničke specifikacije s količinom vrstom i detaljnim opisom predmeta nabave nalaze se u Tender dokumentaciji (troškovnik radova), koja je sastavni dio ove ovog poziva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost gradnje 6.210.000,00 bez PDV-a

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: Putem ugovora, sukcesivno .

- Rok izvršenja:

Planirani početak gradnje 01.09.2014

Planirani završetak gradnje 01.09.2015 godine (Prema rokovima izgradnje )

- Rok trajanja ugovora: 365 dana

- Rok valjanosti ponude: 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

- Mjesto izvršenja: Bjelovar

Rok, način i uvjeti plaćanja: IZVODITELJ će za izvedene usluge NARUČITELJU ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju.

- NARUČITELJ će, IZVODITELJU platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere situacija od strane NARUČITELJA,

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.

- Cijenu ponude potrebno je prikazati posebno za svaki pojedinačni nadzor :

- Izgradnja javne odvodnje grada Bjelovara- Vidikovac

- Izgradnja javne odvodnje dio faze IV- Zapad

- Izgradnja javne odvodnje dio faze V i  VI- Zapad

- Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

- Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti

- Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta - kopija

– dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskim subjektima u zemlji sjedišta potrebni za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim   poslovima i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji poglavlje  III pasus 2. navedenog zakona ( podizvoditelji također dostavljaju dokaz za pojedinu vrstu usluga koje će izvršavati -kopija

- Ostalo:

Odredbe o ugovornoj kazni:

Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

STAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list

- Dokazi

- Troškovnici

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu.ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja..

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti

- Rok za dostavu ponude: 28.08.2014. godine do 12sati

- Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.

- Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o.Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: komercijala@vodneusluge-bj.hr , sa naznakom Nadzor javne odvodnje BN -8-2014/V

- 5. OSTALO

- Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kontakt osobe

- Milan Splivalo dipl.oec

- tel: 043/622-107, e-mail:

- Domagoj Kiš  dipl.ing.građ.

- Tel: 043/622-117, e-mail: odvodnja2@vodneusluge-bj.hr

- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Sastavni dio Poziva za ponudu je:

- Troškovnici

- Ponudbeni listovi

- Prijedlog ugovora

Odjel nabave

Milan Splivalo dipl. oec.