BR: BN-1-2016/V

Bjelovar: 15.02.2016

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-1-2016/V, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude: izrada projektne dokumentacije - tehničkog rješenja rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda na užem području grada Bjelovara i izradu projektne dokumentacije - tehničkog rješenja izgradnje spojnog sustava javne vodoopskrbe u naseljima Mala Prespa – Tomaš - Prespa

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.vodneusluge-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave :

A: Izrada projektne dokumentacije - tehničkog rješenja rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda na užem području grada Bjelovara.

- Ulica Frana Supila (zamjena postojećeg lj.ž. ɸ80 dužine 148 m)

- Ulica Petra Preradovića  (zamjena postojećeg lj.ž. ɸ100 dužine 225 m)

- Ulica dr. Ante Starčevića (zamjena postojećeg lj.ž. ɸ100 dužine 380 m i postojećeg lj.ž. ɸ80 dužine 200 m)

- Ulica Tome Bakača (zamjena postojećeg lj.ž. ɸ100 dužine 168 m)

B. Izrada projektne dokumentacije - tehničkog rješenja izgradnje spojnog sustava javne vodoopskrbe u naseljima Mala Prespa – Tomaš - Prespa

Izraditi dva odvojena projekta kao što je navedeno u projektnom zadatku

Projekti su potrebni za ishođenje odvojene građevinske dozvole

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):	90.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: Putem ugovora, sukcesivno.

Rok izvršenja: Rok za izradu glavnih projekata s prikupljanjem posebnih tehničkih uvjeta i potvrda na glavni projekt je 80 dana  od dana obostranog potpisa ugovora

- Rok trajanja ugovora: 80 dana.

- Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

- Mjesto izvršenja: Bjelovar

- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana ishođenja građevinske dozvole  i primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, s naznakom na računu posebno za svaku ulicu prema rokovima izvršenja

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:

Cijena ponude se iskazuje posebno za projekt A i projekt B, s time da se u ponudbenom listu izkazuje zbirna ponuda

Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

- Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti

- Potvrde u Skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  (N/N 78/15) Poglavlje III

- Dokaz u skladu za Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u  graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) Poglavlje VI čl 22. st.2.

Ostalo:

Odredbe o ugovornoj kazni:

Za kašnjenje u izvršebju naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

STAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list

- Dokazi

- Troškovnik

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja..

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti

- Rok za dostavu ponude: 26.02.2016 godine do 12sati

- Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.

- Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o.Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: msplivalo@komunalac-bj.hr, sa naznakom BN-1-2016/V

5. OSTALO

- Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kontakt osobe

- Milan Splivalo dipl.oec

- tel: 043/622-107, e-mail: msplivalo@komunalac-bj.hr

- Milena Jasika dipl .ing građ

- Tel: 043/622-115, e-mail: razvojinvesticije@vodneusluge-bj.hr

- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Sastavni dio Poziva za ponudu je:

- Projektni zadatak

- Ponudbeni listovi

- Troškovnik

Odjel nabave

Milan Splivalo dipl. oec.