BR: BN-5-2016/V

Bjelovar 06.04.2016

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu br BN-5-2016/V, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude: Projektiranje odvodnje u Trojstvenom Markovcu

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.vodneusluge-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave : Izrada glavnih projekata sustava javne odvodnje  u Trojstvenom Markovcu u svrhu izdavanja građevinskih dozvola u skladu sa projektnim zadatkom  u Prilogu

Izraditi četiri odvojena projekta sukladno uputama u projektnom zadatku

Projekti su potrebni za ishođenje odvojenih građevinske dozvole za kompletno naselje te će se tako voditi i izgradnja predmetnih građevina.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):	120.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: Putem ugovora, sukcesivno.

Rok izvršenja: Rok za izradu glavnih projekata s prikupljanjem posebnih tehničkih uvjeta i potvrda na glavni projekt je 120 dana  od dana obostranog potpisa ugovora

- Rok trajanja ugovora: 120 dana.

- Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

- Mjesto izvršenja: Bjelovar

- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana od isporučene projektne dokumentacije sa prikupljenim potvrdama javnopravnih tijela 80% vrijednosti, a po ishođenju građevinske dozvole 20% u roku od 15 dana i primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, s naznakom na računu posebno za svaku ulicu prema rokovima izvršenja

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom:

Cijena ponude se iskazuje posebno za svaki projekt, s time da se u ponudbenom listu izkazuje zbirna ponuda

Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

- Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti

- Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta - kopija

- Svaki Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

- Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja:

Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina („Narodne novine“, br. 105/07 i NN 116/07).

Suglasnost izdaje Državna geodetska uprava.

Ponuditelj mora imati važeću Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.

2.1. Stručna sposobnost ponuditelja

Stručno osoblje koje Ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima je dano u nastavku – minimalno prema Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

-Ovlašteni inženjer građevinarstva – 1 izvršitelj

- Ovlašteni inženjer strojarstva – 1 izvršitelj

- Ovlašteni inženjer elektrotehnike – 1 izvršitelj

- Ostalo:

Odredbe o ugovornoj kazni:

Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na   vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

STAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list

- Dokazi

- Troškovnici

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu.ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja..

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti

- Rok za dostavu ponude: 18.04.2016 godine do 12 sati

- Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.

- Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o.Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: msplivalo@komunalac-bj.hr, sa naznakom BN-5-2016/V

5. OSTALO

- Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kontakt osobe

- Milan Splivalo dipl.oec

- tel: 043/622-107, e-mail: msplivalo@komunalac-bj.hr

- Domagoj Kiš dipl.ing.građ.

- Tel: 043/622-117, e-mail: dkis@komunalac-bj.hr

- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Sastavni dio Poziva za ponudu je:

- Projektni zadatak

- Ponudbeni listovi

- Troškovnici

- Prijedlog ugovora

Odjel nabave

Milan Splivalo dipl. oec.