Vodne usluge d.o.o. 43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011

koje  zastupa Predsjednik Uprave Ivan Ivančić dipl.oec., i član Uprave Zoran Bišćan dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu NARUČITELJ)

i

__________________________________________  (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) kojeg zastupa _______________________

zaključili su  dana

UGOVOR O GRAĐENJU

I 	PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj predaje a izvoditelj preuzima izgradnju  krovišta na aeraciji i upravnoj zgradi u pogonu Javorovac na osnovi Poziva za nadmetanje  br.BN-25-2016/V sukladno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji,  tehničkom opisu i troškovniku  prema ponudi br.________________ po sistemu »ključ u ruke«

i

Glavnom arhitektonskom projektu, Glavnom građevinskom projektu, Glavnom elektrotehničkom projektu i Izvedbenom projektu.

Ponuđeni troškovnik je sastavni dio ovog ugovora.

Ovim  ugovorom Izvoditelj preuzima  obvezu izvršiti sve radove  potrebne  za izgradnju  i uporabu  cjelokupnog  objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Ugovorne strane su  suglasne da  je  cijena  radova  iz članka 1. ovog ugovora utvrđena u  ukupnom iznosu za  cijeli  objekt  i  da  obuhvaća    vrijednost  svih  radova  uključujući  i nepredviđene  radove  kao  i  višak  radova, osim naknadno naručenih radova  i  iznosi:

__________________

Slovima: _____________________________

U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Ugovorena cijena je fiksna i ne promjenjiva i obuhvaća  vrijednost  svih  radova.

U ponuđenim nepromjenjivim jediničnim cijenama izrade prema ponuđenom troškovniku ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage, vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i završni radovi, uređenje gradilišta po završetku građenja, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje) koji ulaze u prodajnu cijenu i sadržani su u ponudi izvoditelja.

Izvoditelj  radova je  pregledao sve  stavke  troškovnika,  te  potvrđuje  svojim  potpisom da  je  napravljen u skladu sa projektnom dokumentacijom i da  nema  naknadnih  promjena  osim u slučajevima  predviđenih  člankom 12. ovog  ugovora.

II	SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- Ugovorni troškovnici:

Sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu od ____________________kn prema ponuđenom troškovniku po javnom nadmetanju br BN-25-2016/V i prema ponudi BR__________ od _________

- Tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku gradnje u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana

- Tehnička dokumentacija

# III	DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje do ugovorenog iznosa predmetne radove izvesti u roku od 60 kalendarskih  dana od dana uvođenja u posao uz obvezno pridržavanje rokova prema dinamičkom planu građenja.

Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava dinamičkog plana, te time dovodi u pitanje rokove završetka radova prema dinamičkom planu i ukupno završetak radova Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu iz članka 7. ovog Ugovora.

Iz istog razloga Naručitelj može na nedovršene ili nezapočete radove uvesti drugog Izvoditelja, te će se ti radovi smatrati isključenim iz ovog Ugovora. Naručitelj će o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja, a troškove koji eventualno nastanu teretiti će Izvoditelja.

Datum uvođenja u posao se suglasno utvrđuje Između Naručitelja i Izvoditelja te upisuje u građevinski dnevnik.

Rok za završetak radova prema dinamičkom planu počinje teći od dana uvođenja u posao.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje prije uvođenja u radove, predati Izvoditelju:

- Projektnu dokumentaciju s građevinskom dozvolom

- Odobrenje za izvođenje radova od nadležnog tijela uprave, ukoliko je potrebno

Naručitelj će odrediti pismeno stručni nadzor  najkasnije do dana uvođenja Izvoditelja u posao, Izvoditelj će pak investitora, u istom roku, pismeno obavijestiti i odrediti svog inženjera gradilišta.

Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje.

Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:

- Nastup slijedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova.

- Mjere predviđene aktima nadležnih organa.

- Zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja.

Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti naručitelja, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti.

IV	UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora ili neuredno ispuni svoje obveze, dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova.

# V	PLAĆANJE

Članak 8.

Naručitelj će plaćati Izvoditelju na osnovu privremenih  ovjerenih situacija, te nakon obračuna, konačnom situacijom.

Obračun izvršenih radova vršit će se putem privremenih i konačne situacije

Izvoditelj će ispostavljati Naručitelju privremene situacije mjesečno, a konačnu situaciju nakon što predmetni radovi budu u potpunosti završeni, izvršena primopredaja i konačni obračun radova.

Obveza Naručitelja je plaćanje ne spornog dijela situacije Izvoditelju u roku od 45 dana od ovjere situacije.

Naručitelj je dužan privremene situacije pregledati i ovjeriti u roku od 8 dana od primitka. Danom primitka ispostavljene situacije smatra se onaj dan koji je Naručitelj primio situaciju neposredno od Izvoditelja ili poštom.

Za uredno izvršenje ugovornih  obveza Izvoditelj će  Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, dostaviti  prilikom potpisa ugovora , a najkasnije u roku od 5 dana od potpisa ugovora o nabavi. Jamstvo se podnosi u obliku bjanko zadužnice ovjerene od ovlaštene osobe solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koju je Prodavatelj obvezan predati za slučaj povrede određenih ugovornih obveza.

Ukoliko bi naručitelj po osnovi neopravdanog kašnjenja pretrpio veću štetu od iznosa predviđenog u st.7. ovog članka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Ukoliko Izvoditelj prilikom izvođenja radova uzrokuje štetu trećim osobama, dužan je istu nadoknaditi.

Po zadnjoj privremenoj situaciji ukupni iznos situiranih radova ne smije iznositi preko 90 % vrijednosti ugovorenih radova.

NARUČITELJU će najkasnije prije isplate po zadnjem računu (primopredaje radova) IZVODITELJ dostaviti jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Članak 9

Izvoditelj je dužan o svom trošku ugovoriti policu/e osiguranja, koja je vinkulirana u korist Naručitelja, te je predati naručitelju najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Izvoditelj mora dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji osiguranja ili barem uplati 1. rate osiguranja ili potvrdu osiguravajućeg društva o poslovnoj suradnji

Izvoditelj je dužan dostaviti  policu osiguranja objekta u izgradnji (CAR odnosno Construction All Risks).

Ista polica sastoji se iz dva dijela:

Osiguranje materijalnih šteta koje obuhvaća: novogradnje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, nadogradnje i sl.), građevinski, obrtnički, instalacijski materijal, kao i ostala oprema namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekt u izgradnji te građevinsku opremu i pomoćne objekte koji služe za izgradnju građevinskog objekta.

Svota osiguranja za materijalne štete mora biti istovjetna ugovornoj vrijednosti nabave bez PDV-om, i ona iznosi ____________ kn

Polica CAR (objekta u izgradnji) mora biti bez franšize.

Osiguranje materijalnih i nematerijalnih šteta podrazumijeva odgovornost izvođača građevinskih radova za štete prouzrokovane trećim osobama. Limit po štetnom događaju iznosi 100.000 kn.

Agregatni godišnji limit ______________kn .( u visini ponuđene vrijednosti)

Članak 10.

Ukoliko zbog promjenjenih okolnosti iz članka 5. Ovog ugovora radovi ne budu dovršeni u rokovima valjanosti bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora Izvršitelj je dužan predati novu bankovnu garanciju naplativu po prvom pozivu bez prava prigovora u iznosu od 10% ugovorenog iznosa za uredno ispunjenje ugovora sa rokom valjanosti do predviđenog završetka radova koji se dogovara između Naručitelja i Izvoditelja.

# VII	JAMSTVENI ROK

Članak 11.

Izvoditelj garantira kvalitetu izvedenih radova pismenom garancijom i obvezuje se otkloniti sve nedostatke koji bi nastali u jamstvenom roku  od 730 dana nakon primopredaje radova po Komisiji za primopredaju radova.

U namjeri da objekt , nakon isteka jamstvenog roka, bude u stanju kao i na početku jamstvenog roka Izvođač, mora izvršiti sve popravke, zamjene, rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pismeni zahtjev Naručitelja, koji mora biti predan Izvoditelju najkasnije u roku od 30 dana  po isteku garantnog roka. Naručitelj mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta u svezi s tim sačiniti zapisnik i pismeno zahtijevati od izvođača  da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.

Izvoditelj radova obavezan je izdati jamstvo, bankovnu garanciju u iznosu od 10%  ukupne vrijednosti ugovora naplativu pri prvom pozivu bez prigovora, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. To je jamstvo za slučaj da izvoditelj radova ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Prodavatelj je dužan utvrđene nedostatke otkloniti u roku od 5 dana od zaprimanja obavijesti od Naručitelja, u suprotnom Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke uvođenjem drugog izvođača radova, a sve na teret Izvoditelja

Valjanost bankovne garancije mora biti najmanje 30 dana dulje od jamstvenog  roka iz stavka.1. ovog članka. Nakon isteka jamstvenog roka Naručitelj će vratiti garanciju Izvoditelju najkasnije u roku od 8 dana. Garanciju banke Izvoditelj iz članka  11.ovog Ugovora predati će Naručitelju najkasnije do završetka primopredaje i okončanog obračuna. Sastavni dio dokumentacije o preuzimanju građevine je i bankovna garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Bez predaje garancije iz članka 12. ovog Ugovora smatrati će se da primopredaja i okončani obračun nisu izvršeni, te će se primjenjivati kaznene odredbe iz članka 7. ovog ugovora, a Naručitelj ima pravo zadržati 10% vrijednosti po konačnom obračunu u skladu sa člankom 8 ovog ugovora.

# VIII	OBVEZE IZVODITELJA

Članak 12.

Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške  u projektu koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine.

Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj u skladu sa člankom 105. st 7 Zakona o javnoj nabavi 105

Članak 13

Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša.

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard.

Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja.

Članak 15.

Izvoditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne građevine obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normativima, važećim  standardima i ispitivanjima

predviđenim u projektu.

Članak 16.

Izvoditelj je dužan osigurati građevinu u izgradnji kod odgovarajuće organizacije za osiguranje od početka radova do primopredaje građevine Naručitelju.  Osiguranje treba zaključiti od svih rizika. Troškovi osiguranja ukalkulirani su u ugovornoj cijeni.

Članak 17.

Izvoditelj je dužan na gradilištu u izvedbenu dokumentaciju u tijeku građenja građevine ucrtati izmjene i dopune do kojih je došlo tijekom izvođenja radova.

IX	NADZOR

Članak 18.

Naručitelj će vršiti stalan nadzor nad izvođenjem radova prema odredbama postojećih zakona i propisa. Navedeni propisi, kojima se to uređuje, važe za obje ugovorne strane po svim pitanjima nadzora i vođenja radova, a koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni.

Članak 19.

Izvoditelj je dužan voditi, o svom trošku,  odgovarajuće knjige o građenju iz kojih se može utvrditi tijek i način izvođenja radova. Građevinski dnevnik je dužan voditi Izvoditelj prema odredbama Pravilnika o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika.

Članak 20.

Svaki pregled građenja građevine nadzorni inženjer upisuje s odgovarajućim nalazima u građevinski dnevnik, kao i konačan dan završetka radova.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 21.

Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove i predao svu zakonski propisanu  tehničku dokumentaciju, potrebnu za provođenje tehničkog pregleda, ovjerenu od strane odgovorne osobe na gradilištu, Izvoditelj će pismeno zatražiti od Naručitelja preuzimanje  ugovorenih radova.

Naručitelj se obvezuje u najkraćem roku, nakon primitka pismene obavijesti Izvoditelja, podnijeti zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje  uporabne dozvole sukladno postojećim Zakonima i propisima.

Članak 22.

Po uspješno obavljenom tehničkom pregledu ugovorne strane će najkasnije u roku od 15 dana osnovati Komisiju za primopredaju i okončani obračun radova.

Primopredaja ugovorenih radova izvršit će se uz prisustvo Nadzornog inženjera i inženjera gradilišta, te se o istoj obvezno sastavlja zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu radova.

Ugovorne strane su dužne bez odlaganja pristupiti konačnoj primopredaji i konačnom obračunu izvršenih radova.

# XI  RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ugovorne stranke ugovaraju primjenu Posebnih uzanci o građenju za pitanja koja nisu utvrđena važećim zakonskim propisima

Članak 24.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud  u Bjelovaru.

Članak 25.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su stranke utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju strana pod uvjetom predaje bankovne garancije u roku iz članka 9. ovog ugovora. U koliko ovaj uvjet nije ispunjen smatra se da ugovor nije ni sklopljen

XI PODIZVODITELJI

Članak 27.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi dio radova Izvoditelj će ustupiti pod izvoditelju ______________________________ OIB______________, broj žiro računa.                                  ( ime i sjedište)

Članak 28

Pod izvoditelj će izvršiti radove po troškovniku koji se odnose na ________________ _______________________________________________________ u vrijednosti od

( opis radova iz troškovnika ili redne brojevi u troškovniku…..)

__________________ kn

Slovima:_____________________________

bez PDV-a

Članak 29

Izvoditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno
situacije svojih pod izvoditelja koje je prethodno potvrdio, a naručitelj je dužan neposredno platiti pod izvoditelju.

Članak 30.

Izvoditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati pod izvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja, te je izvoditelj obvezan u roku od pet dana od pristanka naručitelja dostaviti podatke iz točke 27. i 28. ovog ugovora.

Izvoditelj radova temeljem  ovog ugovora preuzima  odgovornost  za  nedostatke  pod izvoditelja,  kao  i  obvezu  njihove  međusobne  komunikacije.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka i to 2 primjerka za Naručitelja, a 2 primjerka za Izvoditelja.

Za Naručitelja							Za Izvoditelja:

Predsjednik Uprave:

________________						_________________ Ivan Ivančić dipl.oec.