Vodne usluge  d.o.o., 43000 Bjelovar  F. Livadića 14a OIB 43307218011( u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednik uprave Ivan Ivančić. dipl. oec. i član Uprave Zoran Biščan dipl. ing. stroj.

i

___________________________________________________( u daljnjem tekstu izvršitelj) koju zastupa

zaključili  su

UGOVOR

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda na užem području Grada Bjelovara.

BR.

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj prihvaća narudžbu, te se obavezuje izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda na užem području Grada Bjelovara u svrhu izdavanja građevinskih dozvola, prema ponudi br_______________________ od ___________ godine, i Projektnom zadatku u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

OBUHVATNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predviđena je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od cca. 6388 m, sa svim potrebnim prethodnim radovima (geodetski, istražni, obilazak terena), te izrada projektne dokumentacije do razine potrebne za ishođenje Građevinskih dozvola na lokacijama navedenim u troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora

Za predviđenu rekonstrukciju  cjevovoda potrebno je izraditi dokumentaciju koja se sastoji od:

- svih potrebnih priloga za ishođenje posebnih tehničkih uvjeta i potvrda glavnog projekta

- glavnih projekata sa troškovnicima i svim prilozima i elaboratima potrebnim za ishođenje Građevinskih dozvola (potrebno je ishoditi 12 građevinskih dozvola)

- situacijskog prikaza cjevovoda na ortofoto karti sa uklopljenim službenim katastarskim planom koji izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koji je ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar

Sadržaj glavnog projekta ovisno o vrsti radova propisan je Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine

64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17). Uz glavni projekt potrebno je izraditi i Elaborat privremene regulacije prometa.

Za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa pripremiti naručitelju svu potrebnu dokumentaciju za ishođenje dokaza pravnog interesa potrebnog za izdavanje građevinske dozvole ovisno o vlasniku parcele (eventualni privatni vlasnici, Grad Bjelovar, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, isl.). Pripremljenu dokumentaciju koju zahtijevaju  spomenute ustanove potrebno je uvezati u zasebne Elaborate.

CIJENA, NAČIN I ROKOVI  PLAĆANJA

Članak 3.

Naručitelj se obavezuje platiti Izvršitelju za izvršenu uslugu iz članka 1. ovog ugovora iznos od

________________

Slovima:____________________________

U cijenu nije uračunat Porez na dodatnu vrijednost.

.

ROKOVI I NAČIN IZRADE

Članak 4.

Naručitelj i Izvršitelj su se sporazumjeli da će se navedeni predmet nabave izvršiti u roku od 90  dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Članak 5.

Ako Izvršitelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok iz članka 4. ovog ugovora , dužan je naručitelju  platiti kaznene penale u visini 0,5‰ od ugovorene vrijednosti za svaki dan prekoračenja, s time da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% vrijednosti.

U navedene rokove ulaze i dani potrebni za ishođenje Posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela u skladu sa Zakonom o gradnji.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje da će ugovoreni zadatak izvršiti savjesno i kvalitetno, uvažavajući posebne tehničke uvjete, pravila struke, međunarodne norme, zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu od požara, kao i građenja općenito, te jamči Naručitelju za takvu kvalitetu

rada. Izvršitelj odgovara i nakon predaje tehničke dokumentacije za njezinu ispravnost i točnost, a dužan je na zahtjev  Naručitelja  i nadležnog organa za kontrolu tehničke

dokumentacije otkloniti sve nedostatke koji bi se naknadno pokazali, a koji su posljedica odstupanja od ovih ugovorom prihvaćenih obaveza.

Članak 7.

Autorsko pravo na projekt pripada Izvršitelju, prema važećim autorskim pravima i ostalim važećim propisima. Naručitelj je ovlašten tehničku dokumentaciju upotrijebiti samo jedanput i

za svrhe iz ovog ugovora, a Izvršitelj je jedini ovlašten dozvoljavati, odnosno odobravati svaku novu primjenu projekta, koja se svaka nova primjena ima posebno platiti prema prethodnom sporazumu Naručitelja i Izvršitelja.

Članak 8.

U slučaju da Naručitelj  iz bilo kojih razloga odustane od naručene tehničke dokumentacije, obavezuje se Izvršitelju podmiriti sve troškove koji su nastali od dana potpisivanje ovog ugovora i uopće u vezi istoga, pa do sporazumnoga pismenog raskida ugovora. Prije

eventualnog raskida ugovora mora biti dano i pismeno obrazloženje, koje, još prije raskida treba biti prihvaćeno u pismenoj formi i od strane Izvršitelja.

Članak 9.

Izvršitelj je dužan besplatno dopuniti tehničku dokumentaciju u slučaju da to zatraži kontrola.

Ukoliko Naručitelj promijeni koncepciju ili bitno poveća obim radova što nije bilo predviđeno ovim ugovorom, Izvršitelj ima pravo u tom slučaju potraživati troškove za izradu naknadno naručene tehničke dokumentacije od strane Naručitelja.

Naručitelj može na  projektnu dokumentaciju zahtijevati reviziji kog ovlaštenog revizora. Ukoliko Naručitelj zahtijeva reviziju u  slučaju značajnih ispravaka u projektu troškove revizije projekta snositi će Izvršitelj, a u slučaju da takvih izmjene ne bude troškove revizije snositi će Naručitelj.

Ovlaštenog revizora Naručitelj i Izvršitelj dogovoriti će sporazumno.

Članak 10.

Izvršitelj će cjelokupnu tehničku dokumentaciju isporučiti Naručitelju u poslovnim prostorijama naručitelja Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

Članak 11.

Za izradu cjelokupne projektne dokumentacije iz čl. 1   ovog ugovora  Naručitelj će omogućiti pristup postojećoj dokumentaciji koju posjeduje.

PLAĆANJE I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 12.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju projektnu dokumentaciju iz članka1. ovog ugovora na žiro račun  u roku od 30 dana od dana od isporučene projektne dokumentacije sa prikupljenim potvrdama javnopravnih tijela 80% vrijednosti, a po ishođenju građevinske dozvole 20% u roku od 15 dana i primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja Vodne usluge do.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a,

Plaćanje će se izvršiti nakon ovjere ovlaštenog predstavnika Naručitelja u navedenim rokovima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Možebitne sporove koji proiziđu tijekom realizacije ovog Ugovora, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, stranke će konačno riješiti pred nadležnim sudom u Bjelovaru.

Članak  14.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu potpisom ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, te se zaključuje do izvršenja i predaje projektne dokumentacije, a najdulje 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

U Bjelovar:

Za Naručitelja:						Za  Izvršitelja:

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

__________________________				_______________________

Predsjednik Uprave			                                  Direktor

Ivan Ivančić dipl.oec.

__________________________

Član Uprave

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.