Vodne usluge  d.o.o., 43000 Bjelovar, F. Livadića 14a, OIB 43307218011 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednik uprave Ivan Ivančić dipl. oec. i član Uprave Zoran Biščan dipl. ing. stroj.

i

______________________________________________  kojeg zastupa _________________ (u daljnjem tekstu Izvršitelj)

zaključili su

UGOVOR BROJ __________________

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj prihvaća narudžbu, te se obavezuje na Izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u Ulici Vlahe Bukovca u svrhu izdavanja građevinskih dozvola, prema ponudi ____________ od _____________ godine, i Projektnom zadatku u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

LOKACIJA I  OBUHVATNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predviđena je izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Vlahe Bukovca u duljini od cca. 300 m (gravitacijski cjevovod), a obzirom na konfiguraciju terena paralelno uz gravitacijski cjevovod biti će potrebno projektirati i tlačni cjevovod i crpnu stanicu za spoj na završno okno postojećeg gravitacijskog cjevovoda odvodnje izgrađeno ispred kbr. 51 u Ulici Vlahe Bukovca, za što je potrebno izraditi glavne projekte za ishođenje građevinskih dozvola.

Projektant je dužan prije početka izrade glavnog projekta ishoditi posebne uvjete, te nakon izrade projekata ishoditi potvrde glavnih projekata od strane javnopravnih tijela.

Sadržaj glavnog projekta ovisno o vrsti radova propisan je Zakonom o gradnji (NN 153/13) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014).

Uz glavni projekt potrebno je izraditi i elaborat privremene regulacije prometa, te troškovnik s opisima, količinama i pripadajućim normama svih potrebnih radova za izgradnju predmetne građevine. Glavni projekt treba sadržavati sve potrebne opise, proračune, nacrte i detalje propisane prije navedenim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima koji uređuju projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina i druge postupke s tim u vezi s ciljem osiguranja zaštite ljudi i zaštite i uređenja prostora, a da bi se prema projektu mogla izgraditi i koristiti predmetna građevina.

Članak 3.

CIJENA, NAČIN I ROKOVI  PLAĆANJA

Naručitelj se obavezuje platiti Izvršitelju za izvršenu uslugu iz članka 1. ovog ugovora iznos od

_________________ kn

Slovima:___________________________

U cijenu nije uračunat Porez na dodatnu vrijednost.

Članak 4.

ROKOVI I NAČIN IZRADE

Rok za predaju dokumentacije potrebne za podnošenje kompletnog zahtjeva za građevinsku dozvolu, sa potvrdama javnopravnih  je 120 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora o projektiranju.

Članak 5.

Ako Izvršitelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok iz članka 4. ovog ugovora, dužan je naručitelju platiti kaznene penale u visini 0,5‰ od ugovorene vrijednosti za svaki dan prekoračenja, s time da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% vrijednosti.

U navedene rokove ulaze i dani potrebni za ishođenje Posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela u skladu sa Zakonom o gradnji.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje da će ugovoreni zadatak izvršiti savjesno i kvalitetno, uvažavajući posebne tehničke uvjete, pravila struke, međunarodne norme, zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu od požara, kao i građenja općenito, te jamči Naručitelju za takvu kvalitetu

rada. Izvršitelj odgovara i nakon predaje tehničke dokumentacije za njezinu ispravnost i točnost, a dužan je na zahtjev  Naručitelja  i nadležnog organa za kontrolu tehničke

dokumentacije otkloniti sve nedostatke koji bi se naknadno pokazali, a koji su posljedica odstupanja od ovih ugovorom prihvaćenih obaveza.

Članak 7.

Autorsko pravo na projekt pripada Izvršitelju, prema važećim autorskim pravima i ostalim važećim propisima. Naručitelj je ovlašten tehničku dokumentaciju upotrijebiti samo jedanput i

za svrhe iz ovog ugovora, a Izvršitelj je jedini ovlašten dozvoljavati, odnosno odobravati svaku novu primjenu projekta, koja se svaka nova primjena ima posebno platiti prema prethodnom sporazumu Naručitelja i Izvršitelja.

Članak 8.

U slučaju da Naručitelj  iz bilo kojih razloga odustane od naručene tehničke dokumentacije, obavezuje se Izvršitelju podmiriti sve troškove koji su nastali od dana potpisivanje ovog ugovora i uopće u vezi istoga, pa do sporazumnoga pismenog raskida ugovora. Prije eventualnog raskida ugovora mora biti dano i pismeno obrazloženje, koje, još prije raskida treba biti prihvaćeno u pismenoj formi i od strane Izvršitelja.

Članak 9.

Izvršitelj je dužan besplatno dopuniti tehničku dokumentaciju u slučaju da to zatraži kontrola.

Ukoliko Naručitelj promijeni koncepciju ili bitno poveća obim radova što nije bilo predviđeno ovim ugovorom, Izvršitelj ima pravo u tom slučaju potraživati troškove za izradu naknadno naručene tehničke dokumentacije od strane Naručitelja.

Naručitelj može na  projektnu dokumentaciju zahtijevati reviziji kog ovlaštenog revizora. Ukoliko Naručitelj zahtijeva reviziju u  slučaju značajnih ispravaka u projektu troškove revizije projekta snositi će Izvršitelj, a u slučaju da takvih izmjene ne bude troškove revizije snositi će Naručitelj.

Ovlaštenog revizora Naručitelj i Izvršitelj dogovoriti će sporazumno.

Članak 10.

Izvršitelj će cjelokupnu tehničku dokumentaciju isporučiti Naručitelju u poslovnim prostorijama naručitelja Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

Članak 11.

Za izradu cjelokupne projektne dokumentacije iz čl. 1  ovog ugovora  Naručitelj će omogućiti pristup postojećoj dokumentaciji koju posjeduje.

Članak 12.

PLAĆANJE I ROKOVI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju projektnu dokumentaciju iz članka1. ovog ugovora na žiro račun  u roku od 30 dana od dana od isporučene projektne dokumentacije sa prikupljenim potvrdama javnopravnih tijela 80% vrijednosti, a po ishođenju građevinske dozvole 20% u roku od 15 dana i primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a.

Plaćanje će se izvršiti nakon ovjere ovlaštenog predstavnika Naručitelja u navedenim rokovima.

Članak 13.

ZAVRŠNE ODREDBE

Možebitne sporove koji proiziđu tijekom realizacije ovog Ugovora, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, stranke će konačno riješiti pred nadležnim sudom u Bjelovaru.

Članak  14.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu potpisom ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, te se zaključuje do izvršenja i predaje projektne dokumentacije, a najdulje 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

U Bjelovar,

Za Naručitelja:						Za  Izvršitelja:

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

__________________________				_______________________

Predsjednik Uprave			                                    Direktor

Ivan Ivančić dipl.oec.

__________________________

Član Uprave

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.