Vodne usluge  d.o.o., 43000 Bjelovar, F. Livadića 14a, OIB 43307218011 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa Predsjednik uprave Ivan Ivančić dipl. oec. i član Uprave Zoran Biščan dipl. ing. stroj.

i

______________________________________________  kojeg zastupa _________________ (u daljnjem tekstu Izvršitelj)

zaključili su

UGOVOR BROJ __________________

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj prihvaća narudžbu, te se obavezuje na Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje grada Bjelovara u naselju Veliko Korenovo u svrhu izdavanja lokacijskih dozvola, prema ponudi ____________ od _____________ godine, i Projektnom zadatku u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

OBUHVATNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predmet projektnog zadatka za projektiranje

- Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju sustava javne odvodnje sa pripremom priključnih mjesta postojećih objekata-parcela u Velikom Korenovu  (cca 4700 m gravitacijskih (od toga 1500 m postojeći), 3100 m tlačnih cjevovoda (od toga postojeći 300 m) i 3 crpne stanice ).

- Projektant je dužan ishoditi i posebne uvjete, lokacijsku dozvolu

- Gravitacijski cjevovod odvodnje predviđen je u ukupnoj duljini od 4700 m (okvirno, točna duljina će se utvrditi nakon definiranja točne trase).

- Preporuka je trasu voditi maksimalno koliko je moguće parcelama u pojasu gradske ceste (vlasnik Hrvatske ceste i  Grad Bjelovar), radi lakšeg i bržeg rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

- Na osnovu izrađenog idejnog projekta projektant će temeljem prenesenih ovlasti naručitelja prikupiti posebne uvjete i lokacijsku dozvolu.

Sveukupni rok izrade projektne dokumentacije definiran je ugovorom.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u nadležnosti je Naručitelja i jedinica lokalne samouprave na čijem su području građevine smještene.

Podloge i podaci

Kod izrade projektne dokumentacije potrebno je uvažavati svu važeću zakonsku regulativu: Zakon o vodama (NN 153/09, 90/11, 56/13, 14/14 i 66/19) i podzakonske akte donesene na osnovu tog Zakona te Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o gradnji (153/13) i podzakonske akte donesene na osnovu istih, kao i ostale pozitivne propise Republike Hrvatske.

Od grafičkih/geodetskih podloga potrebno je koristiti ODK-osnovnu državnu kartu, orto-foto podloge, katastarske podloge, odgovarajuće geodetske podloge, situacijske planove i dr. Osim toga potrebno je koristiti podloge i podatke o izgrađenosti ostalih instalacija (vodovoda, elektroinstalacija, telekomunikacija i dr.) na predmetnom području, te uskladiti projektirane građevine s postojećom infrastrukturom. Projektant je dužan pribaviti sve potrebne podloge za projektiranje i troškove koji proizlaze iz nabave podloga mora uračunati u svoju cijenu.

Kod izrade predmetne dokumentacije potrebno je uvažavati svu važeću prostorno plansku dokumentaciju, kao i projektnu dokumentaciju s područja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda:

  - Geodetske podloge, elaborati – obveza projektanta

  - Postojeća projektna i prostorno planska dokumentacija – obveza projektanta

  - Podaci o izgrađenom sustavu vodoopskrbe i odvodnje –  obveza investitora

  - Posebni uvjeti javnopravnih tijela – obveza projektanta

  - Lokacijska dozvola – obveza projektanta

  - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – obveza investitora i lokalne samouprave

Projektant je prilikom izrade projektne dokumentacije dužan koristiti i ostale podatke, karte i podloge koje nisu navedene u ovom Projektnom zadatku, a koje mogu utjecati na projektno rješenje.

Plaćanje potrebnih pristojbi za ishođenje posebnih uvjeta i potvrda javnopravnih tijela obveza je projektanta, a plaćanje svih vrsta pristojbi i doprinosa za ishođenje lokacijske dozvole obveza je investitora.

Članak 3.

CIJENA, NAČIN I ROKOVI  PLAĆANJA

Naručitelj se obavezuje platiti Izvršitelju za izvršenu uslugu iz članka 1. ovog ugovora iznos od

_________________ kn

Slovima:___________________________

U cijenu nije uračunat Porez na dodatnu vrijednost.

Članak 4.

ROKOVI I NAČIN IZRADE

Rok za predaju dokumentacije potrebne za podnošenje kompletnog zahtjeva za lokacijsku dozvolu, sa potvrdama javnopravnih  je 120 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora o projektiranju

Članak 5.

Ako Izvršitelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok iz članka 4. ovog ugovora, dužan je naručitelju platiti kaznene penale u visini 0,5‰ od ugovorene vrijednosti za svaki dan prekoračenja, s time da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% vrijednosti.

U navedene rokove ulaze i dani potrebni za ishođenje Posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela u skladu sa Zakonom o gradnji.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje da će ugovoreni zadatak izvršiti savjesno i kvalitetno, uvažavajući posebne tehničke uvjete, pravila struke, međunarodne norme, zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu od požara, kao i građenja općenito, te jamči Naručitelju za takvu kvalitetu

rada. Izvršitelj odgovara i nakon predaje tehničke dokumentacije za njezinu ispravnost i točnost, a dužan je na zahtjev  Naručitelja  i nadležnog organa za kontrolu tehničke

dokumentacije otkloniti sve nedostatke koji bi se naknadno pokazali, a koji su posljedica odstupanja od ovih ugovorom prihvaćenih obaveza.

Članak 7.

Autorsko pravo na projekt pripada Izvršitelju, prema važećim autorskim pravima i ostalim važećim propisima. Naručitelj je ovlašten tehničku dokumentaciju upotrijebiti samo jedanput i

za svrhe iz ovog ugovora, a Izvršitelj je jedini ovlašten dozvoljavati, odnosno odobravati svaku novu primjenu projekta, koja se svaka nova primjena ima posebno platiti prema prethodnom sporazumu Naručitelja i Izvršitelja.

Članak 8.

U slučaju da Naručitelj  iz bilo kojih razloga odustane od naručene tehničke dokumentacije, obavezuje se Izvršitelju podmiriti sve troškove koji su nastali od dana potpisivanje ovog ugovora i uopće u vezi istoga, pa do sporazumnoga pismenog raskida ugovora. Prije eventualnog raskida ugovora mora biti dano i pismeno obrazloženje, koje, još prije raskida treba biti prihvaćeno u pismenoj formi i od strane Izvršitelja.

Članak 9.

Izvršitelj je dužan besplatno dopuniti tehničku dokumentaciju u slučaju da to zatraži kontrola.

Ukoliko Naručitelj promijeni koncepciju ili bitno poveća obim radova što nije bilo predviđeno ovim ugovorom, Izvršitelj ima pravo u tom slučaju potraživati troškove za izradu naknadno naručene tehničke dokumentacije od strane Naručitelja.

Naručitelj može na  projektnu dokumentaciju zahtijevati reviziji kog ovlaštenog revizora. Ukoliko Naručitelj zahtijeva reviziju u  slučaju značajnih ispravaka u projektu troškove revizije projekta snositi će Izvršitelj, a u slučaju da takvih izmjene ne bude troškove revizije snositi će Naručitelj.

Ovlaštenog revizora Naručitelj i Izvršitelj dogovoriti će sporazumno.

Članak 10.

Izvršitelj će cjelokupnu tehničku dokumentaciju isporučiti Naručitelju u poslovnim prostorijama naručitelja Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

Članak 11.

Za izradu cjelokupne projektne dokumentacije iz čl. 1. ovog ugovora  Naručitelj će omogućiti pristup postojećoj dokumentaciji koju posjeduje.

Članak 12.

PLAĆANJE I ROKOVI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju projektnu dokumentaciju iz članka 1. ovog ugovora na žiro račun  u roku od 30 dana od dana od isporučene projektne dokumentacije sa prikupljenim potvrdama javnopravnih tijela 80% vrijednosti, a po ishođenju građevinske dozvole 20% u roku od 15 dana i primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja u e-obliku na adresu Naručitelja eracun@vodneusluge-bj.hr, s naznakom broja naše narudžbe ili broja ugovora.,

Plaćanje će se izvršiti nakon ovjere ovlaštenog predstavnika Naručitelja u navedenim rokovima.

Članak 13.

ZAVRŠNE ODREDBE

Možebitne sporove koji proiziđu tijekom realizacije ovog Ugovora, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, stranke će konačno riješiti pred nadležnim sudom u Bjelovaru.

Članak  14.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu potpisom ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, te se zaključuje do izvršenja i predaje projektne dokumentacije, a najdulje 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

U Bjelovar:

Za Naručitelja:						Za  Izvršitelja:

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

__________________________				_______________________

Predsjednik Uprave			                                    Direktor

Ivan Ivančić dipl.oec.

__________________________

Član Uprave

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.