Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar OIB 43307218011 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa Predsjednik Uprave Ivan Ivančić, dipl. oec. i član Uprave Zoran Bišćan dipl.ing.stroj.

i

________________________________________________, OIB ________________ kojeg zastupa _____________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

zaključili su

UGOVOR O GRAĐENJU

- PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj predaje, a izvoditelj preuzima izvođenje radova na : Izgradnja sustava javne odvodnje grada Bjelovara u dijelu Zagrebačke ulice id.k.br.33 do postojećeg okna uz potok Plavnicu BN-3-2021/V prema ponudi br. _____________ od __________godine.

Ponuđeni troškovnici su sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova koji su predmet ovog ugovora, a prema ponuđenim troškovnicima, za ukupnu svotu, kako je utvrđeno u članku 1. ovog ugovora od:

_______________ kn

Slovima: __________________________________________

U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Ugovorena cijena je fiksna za količine dostavljene u troškovniku.

U ponuđenim nepromjenjivim jediničnim cijenama izrade prema ponuđenom troškovniku ukalkulirani su svi troškovi materijala, radne snage, vanjskog i unutarnjeg transporta, kao i svi elementi kalkulacije (odšteta alata i strojeva, organizacija gradilišta, pripremni i završni radovi, uređenje gradilišta po završetku građenja, čuvanje i održavanje građevine do primopredaje, te osiguranje građevine prema trećima) koji ulaze u prodajnu cijenu i sadržani su u ponudi izvoditelja.

II	SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

Ugovorni troškovnici sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu _________ kuna prema ponuđenom troškovniku.

Tehnički propisi i standardi za građenje, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku gradnje u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana.

# III	DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA

Članak 4.

Rok početka radova je po potpisu ugovora o javnoj nabavi i uvođenju izvoditelja radova u posao od strane Naručitelja.

Izvoditelj se obvezuje do ugovorenog iznosa predmetne radove izvesti u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao.

Članak 5.

Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje.

Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:

- Nastup slijedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova.

- Mjere predviđene aktima nadležnih organa.

- Zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja.

Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti.

Ukoliko Naručitelj u roku od tri dana ne odgovori, smatra se da je prihvatio obavijest Izvoditelja.

Ukoliko u danom roku Izvoditelj ne postupi u smislu prvog stavka ovog članka, ugovoreni rok građenja neće se mijenjati.

IV	UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova.

Izvoditelj je dužan Naručitelju dostaviti bjanko zadužnicu (potvrđenu od javnog bilježnika) kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (desetposto) ukupne vrijednosti ili dati novčani polog u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i pečatom.

Naručitelj je dužan obavijestiti Izvoditelja da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne najkasnije do završetka primopredaje.

# Ukoliko se obračunava ugovorna kazna, naručitelj ima pravo istu prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene ili se naplatiti putem zadužnice.

# V	PLAĆANJE

Članak 8.

Naručitelj će platiti Izvoditelju na osnovu konačne situacije i izvršenja radova u roku od 30 dana nakon završetka radova i preuzimanja od strane odgovorne osobe Naručitelja.

Naručitelj je dužan konačne situacije pregledati i ovjeriti u roku od 8 dana od primitka. Danom primitka konačne situacije smatra se onaj dan koji je Naručitelj primio situaciju neposredno od Izvoditelja ili poštom.

Ukoliko Naručitelj primljenu konačnu situaciju neopravdano osporava ili je ne isplati u roku od 30 dana, Izvoditelj ima pravo naplatiti zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamate.

# VI	JAMSTVENI ROK

Članak 9.

Izvoditelj garantira kvalitetu izvedenih radova pismenom garancijom i obvezuje se otkloniti sve nedostatke koji bi nastali u jamstvenom roku od 2 godine (730 dana)  nakon primopredaje radova, ako ne dođe do mehaničkih oštećenja ili djelovanja više sile.

Izvoditelj je obavezan Naručitelju, u roku od osam dana nakon datuma primopredaje radova, dostaviti jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (deset posto) cijene izvedenih radova bez PDV-a koja će važiti za cijelo vrijeme trajanja jamstva 2 godine (730 dana). Jamstvo se izdaje u obliku bankovne garancije u iznosu od 10% vrijednosti ugovora. U slučaju nepridržavanju odredaba o jamstvima Naručitelj ima pravo naplatiti navedeno jamstvo.

# VII	OBVEZE IZVODITELJA

Članak 10.

Izvoditelj je dužan radove koji su predmet ovog Ugovora izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i odobrenom projektu, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke i greške u projektu koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine. Sve eventualne više radnje i dodatne radove koje su potrebne za završetak radova potrebno je da odobri Naručitelj.

Članak 11.

Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša.

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

Članak 12.

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard.

Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja.

Članak 13.

Izvoditelj je dužan osigurati građevinu u izgradnji kod odgovarajuće organizacije za osiguranje od početka radova do primopredaje građevine Naručitelju. Osiguranje treba zaključiti od svih rizika. Troškovi osiguranja ukalkulirani su u ugovornoj cijeni.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

VIII	 PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 15.

Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove i predao potrebnu dokumentaciju, Izvoditelj će pismeno zatražiti od Naručitelja preuzimanje ugovorenih radova.

IX 	RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ugovorne stranke ugovaraju primjenu Posebnih uzanci o građenju za pitanja koja nisu utvrđena važećim zakonskim propisima.

Članak 17.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Bjelovaru.

Članak 18.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su stranke utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 19.

Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom obiju stranaka i sklapa se na određeno vrijeme 60 dana  od dana uvođenja u radove. Ugovor se može i produžiti ako je u izvršenju ugovora došlo do promijenjenih okolnosti iz članka 5. ovog ugovora.

Članak 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, 2 (dva) primjerka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvoditelja.

U Bjelovaru, __________.					U ____________, ____________

Za Naručitelja:						Za Izvoditelja:

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

________________						____________________

Predsjednik Uprave

Ivan Ivančić dipl.oec.

________________

Član Uprave

Zoran Bišćan dipl.ing.stroj.