Vodne usluge  d.o.o., 43000 Bjelovar, F. Livadića 14a, OIB 43307218011 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa Predsjednik Uprave Ivan Ivančić dipl. oec. i Član Uprave Zoran Biščan dipl. ing. stroj.

i

_________________________________________________, OIB _______________ kojeg zastupa _______________ (u daljnjem tekstu Izvršitelj)

zaključili su

UGOVOR BROJ:

Članak 1.

PREDMET UGOVORA

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj prihvaća narudžbu, te se obavezuje na izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih Građevinskih dozvola za rekonstrukciju cca 3260 m vodoopskrbnog cjevovoda i izgradnju cca 1245 m novih vodoopskrbnih cjevovoda, bez naknadnog projektiranja ili dopunske razrade., prema ponudi _____________ od ________________. godine, i Projektnom zadatku u prilogu koji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Predmet nabave

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih Građevinskih dozvola za rekonstrukciju m vodoopskrbnog cjevovoda i izgradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda, bez naknadnog projektiranja ili dopunske razrade sukladno Projektnom zadatku.

Članak 3.

CIJENA, NAČIN I ROKOVI  PLAĆANJA

Naručitelj se obavezuje platiti Izvršitelju za izvršenu uslugu iz članka 1. ovog ugovora iznos od

___________ kn

Slovima:______________________

U cijenu nije uračunat Porez na dodatnu vrijednost.

Članak 4.

ROKOVI I NAČIN IZRADE

Rok za predaju dokumentacije potrebne za podnošenje kompletnog zahtjeva za građevinsku dozvolu, sa potvrdama javnopravnih tijela je 120 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora o projektiranju.

Članak 5.

Ako Izvršitelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok iz članka 4. ovog ugovora, dužan je naručitelju platiti kaznene penale u visini 0,5‰ od ugovorene vrijednosti za svaki dan prekoračenja, s time da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% vrijednosti.

U navedene rokove ulaze i dani potrebni za ishođenje Posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela u skladu sa Zakonom o gradnji.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje da će ugovoreni zadatak izvršiti savjesno i kvalitetno, uvažavajući posebne tehničke uvjete, pravila struke, međunarodne norme, zakone i pravilnike koji se odnose na zaštitu od požara, kao i građenja općenito, te jamči Naručitelju za takvu kvalitetu

rada. Izvršitelj odgovara i nakon predaje tehničke dokumentacije za njezinu ispravnost i točnost, a dužan je na zahtjev  Naručitelja  i nadležnog organa za kontrolu tehničke

dokumentacije otkloniti sve nedostatke koji bi se naknadno pokazali, a koji su posljedica odstupanja od ovih ugovorom prihvaćenih obaveza.

Članak 7.

U slučaju da Naručitelj  iz bilo kojih razloga odustane od naručene tehničke dokumentacije, obavezuje se Izvršitelju podmiriti sve troškove koji su nastali od dana potpisivanje ovog ugovora i uopće u vezi istoga, pa do sporazumnoga pismenog raskida ugovora. Prije eventualnog raskida ugovora mora biti dano i pismeno obrazloženje, koje, još prije raskida treba biti prihvaćeno u pismenoj formi i od strane Izvršitelja.

Članak 8.

Izvršitelj je dužan besplatno dopuniti tehničku dokumentaciju u slučaju da to zatraži nadležna tijela pri izdavanju potvrda.

Ukoliko Naručitelj promijeni koncepciju ili bitno poveća obim radova što nije bilo predviđeno ovim ugovorom, Izvršitelj ima pravo u tom slučaju potraživati troškove za izradu naknadno naručene tehničke dokumentacije od strane Naručitelja.

Naručitelj može na projektnu dokumentaciju zahtijevati reviziju kod ovlaštenog revizora. Ukoliko Naručitelj zahtijeva reviziju u slučaju značajnih ispravaka u projektu troškove revizije projekta snositi će Izvršitelj, a u slučaju da takvih izmjene ne bude troškove revizije snositi će Naručitelj.

Ovlaštenog revizora Naručitelj i Izvršitelj dogovoriti će sporazumno.

Članak 9.

Izvršitelj će cjelokupnu tehničku dokumentaciju isporučiti Naručitelju u poslovnim prostorijama naručitelja Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

Članak 10.

Za izradu cjelokupne projektne dokumentacije iz čl. 1. ovog ugovora  Naručitelj će omogućiti pristup postojećoj dokumentaciji koju posjeduje.

Članak 11.

PLAĆANJE I ROKOVI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju projektnu dokumentaciju iz članka 1. ovog ugovora na žiro račun  u roku od:

30 dana od dana dostave Idejnog rješenja 20% vrijednosti,

30 dana od dostave Glavnog projekta 60% vrijednosti i u roku od

30 dana od ishođenja Građevinske dozvole i primitka valjanog računa 20% vrijednosti. Račun se ispostavlja u e-obliku na adresu Naručitelja eracun@vodneusluge-bj.hr, s naznakom broja naše narudžbe ili broja ugovora.,

Plaćanje će se izvršiti nakon ovjere ovlaštenog predstavnika Naručitelja u navedenim rokovima.

Članak 12.

ZAVRŠNE ODREDBE

Možebitne sporove koji proiziđu tijekom realizacije ovog Ugovora, a ne mogu se riješiti sporazumom ugovornih strana, stranke će konačno riješiti pred nadležnim sudom u Bjelovaru.

Članak  13.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu potpisom ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, te se zaključuje do izvršenja i predaje projektne dokumentacije, a najdulje 120 dana od dana stupanja na snagu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

U Bjelovar:                                                                           U Bjelovaru:

Za Naručitelja:						Za  Izvršitelja:

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

__________________________				_______________________

Predsjednik Uprave

Ivan Ivančić dipl.oec.

__________________________

Član Uprave

Zoran Biščan dipl.ing.stroj.